📘 STRUCTURE GÉNÉRALE DU PROJET

Ndako Na Ngai

Conception et Réalisation d’une Application Cross-Plateforme de Gestion Immobilière pour DSA Groupe

⸻

1️⃣ VISION DU PROJET

1.1 Contexte

La recherche et la gestion de logements à louer au Congo restent complexes, peu structurées et risquées. Ndako Na Ngai vise à digitaliser ce processus en proposant une solution centralisée, fiable et accessible.

1.2 Objectif général

Concevoir une application cross-plateforme permettant la publication, la gestion et la recherche de logements à louer.

1.3 Public cible
•	Agences immobilières
•	Propriétaires
•	Locataires / chercheurs de logement

2️⃣ MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

2.1 Démarche globale

Le projet sera conduit selon une démarche itérative et structurée :
1.	Étude de terrain (As-tu parlé a monsieur concernant ce point ) envoi le retour.
2.	Analyse des besoins (Le cadre du projet, le projet doit être cadrer pour éviter les débordements
3.	Cahier des charges (Comment avec un cahier de charge minimaliste)
4.	Conception (UML + maquettes) ->Vue que tout est permis comme on l’a dit on doit connaitre qui voir pour la conception peut être monsieur JUVIK
5.	Développement
6.	Tests et validation
7.	Documentation et soutenance

⸻

3️⃣ CAHIER DES CHARGES

3.1 Rôle du cahier des charges

Document central qui décrit :
•	Les besoins fonctionnels
•	Les contraintes techniques
•	Les attentes du projet

3.2 Procédure
•	Cahier des charges préliminaire
•	Ajustement après étude terrain
•	Validation collective
•	Version finale unique et partagée

⸻

4️⃣ ÉTUDE DE TERRAIN

4.1 Objectifs
•	Identifier les besoins réels
•	Comprendre les difficultés du terrain
•	Valider la pertinence du projet

4.2 Moyens
•	Descente sur le terrain (agences, parcelles)
•	Questionnaire en ligne (Google Forms)

4.3 Résultats attendus
•	Données qualitatives et quantitatives
•	Orientation des fonctionnalités

⸻

5️⃣ FORMULAIRE DE COLLECTE DES DONNÉES

5.1 Plateforme
•	Google Forms

5.2 État d’avancement
•	Questions validées
•	Tests réalisés
•	Diffusion contrôlée

5.3 Exploitation
•	Analyse statistique
•	Synthèse pour le mémoire

⸻

6️⃣ CONCEPTION DU SYSTÈME

6.1 Conception fonctionnelle
•	Diagramme de contexte
•	Cas d’utilisation
•	Diagramme de classes

6.2 Maquettes (UI/UX)
•	Collaboration avec un designer
•	Maquettes validées avant développement
•	Utilisation de Figma

⸻

7️⃣ CHOIX DES OUTILS DE TRAVAIL

7.1 Outils collaboratifs
•	Google Drive (documents)
•	GitHub (code source)
•	WhatsApp / Discord (communication)

7.2 Règles d’utilisation
•	Une seule version officielle
•	Accès partagé
•	Sauvegarde régulière

⸻

8️⃣ RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE
•	Toute décision validée est documentée
•	Aucune rétention d’information
•	Travail transparent et collaboratif
•	Respect des rôles et délais
•	Validation collective des livrables

⸻

9️⃣ PLANIFICATION (TODO LIST GLOBALE)

☐ Finaliser le cahier des charges
☐ Finaliser le formulaire
☐ Lancer l’étude de terrain
☐ Analyser les données
☐ Ajuster le cahier des charges
☐ Réaliser les maquettes
☐ Concevoir l’architecture
☐ Développer l’application
☐ Tester et corriger
☐ Préparer la soutenance

⸻

🔟 LIVRABLES ATTENDUS
•	Cahier des charges final
•	Rapport de terrain
•	Diagrammes UML
•	Maquettes UI/UX
•	Application fonctionnelle
•	Mémoire de soutenance

⸻

🔥 MOTTO DU PROJET

« Donner le meilleur de nous-mêmes pour avoir le meilleur projet de Licence 3. »

⸻

📌 CONCLUSION

Cette structure sert de référence unique pour l’ensemble du projet Ndako Na Ngai.
Toute modification devra être discutée, validée et documentée.

⸻

Si tu veux, je peux maintenant :
✔️ transformer cette structure en charte de projet à signer
✔️ en document PDF officiel
✔️ en plan de mémoire L3
✔️ ou en diaporama de réunion

👉 Dis-moi la prochaine étape.